Інвестиційна програма ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 2022 рік, що погоджена рішенням Дніпровської міської ради від 23.06.2021 року №14/8, потребує внесення змін в частині обсягів фінансування та виконання робіт. Необхідність коригування погодженої інвестиційної програми викликана наступними об’єктивними обставинами:

- Значним зростанням вартості матеріалів та робіт та збільшенням обсягів по критично важливим об’єктам насосно-фільтрувальної станції та мережам водовідведення;

- Необхідністю проведення підготовчих робіт перед упровадження геоінформаційної системи мереж централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

| Діюча інвестиційна програма | Зміни |
| --- | --- |
| Фінансування інвестиційної програми 2 051,00 тис. грн., з них: 1 209,00тис.грн. – по водопостачанню, а саме: - 1100,00 тис.грн. - капітальний ремонт освітлювача №2 на насосно-фільтрувальній станції ЦТВМ; - 109,00 тис.грн. - упровадження геоінформаційної системи мереж централізованого водопостачання, 1 етап; 842,00 тис.грн. – по водовідведенню, а саме: - 300,00 тис.грн. - капітальний ремонт мереж водовідведення від КК-206 до КК - 635, та від КК-642 до КК-646. Довжина ділянок dy=160 мм -200 м; - 542,00 тис.грн. - упровадження геоінформаційної системи мереж централізованого водовідведення, 1 етап. | Фінансування інвестиційної програми 2 051,00 тис. грн., з них: 1 209,00тис.грн. – по водопостачанню, а саме: - 1209,00 тис.грн. - капітальний ремонт освітлювача №3 на насосно-фільтрувальній станції ЦТВМ; 842,00 тис.грн. – по водовідведенню, а саме: - 842,00 тис.грн. - капітальний ремонт мереж водовідведення від КК – 206 до КК – 635, від КК – 642 до КК – 646; від КК – 344 до КК – 349. Довжина ділянок dy=160 мм -275 м; |