ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до інвестиційної програми у сфері теплопостачання на період з 01.10.2024 по 30.09.2025 ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"

Інвестиційна програма ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" у сфері теплопостачання на період з 01.10.2024 по 30.09.2025 року, що погоджена рішенням Дніпровської міської ради від 24.04.2024 року №21/49, потребує внесення змін в частині обсягів фінансування та виконання робіт. Необхідність коригування погодженої інвестиційної програми викликана об’єктивними обставинами:

- В поточному опалювальному сезоні значно скоротилися обсяги корисного відпуску теплової енергії з мереж ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" порівняно з обсягами, що враховані у розрахунку діючих тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії, встановлених рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 17.09.2024 №6-17/9.  А саме: обсяг корисного відпуску теплової енергії, що врахований в діючому тарифі на теплову енергію на період з 01.10.2024 по 30.09.2025, складає 124,3 тис.Гкал, при цьому очікуване виконання за звітний період – 64,5 тис.Гкал. Таке зниження обсягів пов’язано із необхідністю відновлення теплопостачання після ворожих ракетних обстрілів росії, що призвело до зниження суми інвестиційної складової на 587,79 тис.грн.

- В зв’язку із мораторієм на підвищення тарифів на теплову енергію для населення в опалювальному періоді 2024/2025 рр. на виконання Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» застосовувати для кінцевих споживачів комунальних послуг (населення) тарифи на послуги з постачання теплової енергії відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 25.07.2023 № 2-25/7 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».  Таким чином, в частині реалізації теплової енергії населенню розмір інвестиційної складової не змінився, так складає 3,16 грн/Гкал, а в частині бюджетних та інших споживачів – 9,97 грн/Гкал, що призвело до зниження суми інвестиційної складової на 353,48 тис.грн.

| Показник | Враховано в діючому тарифі на період з 01.10.2024 по 30.09.2025 | Очікуване виконання за період з 01.10.2024 по 30.09.2025 |
| --- | --- | --- |
| Обсяги фінансування інвестиційної програми, тис.грн. | 1 240,0 | 298,73 |

В зв’язку із найбільш критичним станом частини магістральної теплової мережі від МК-74 на перехресті вул. Роторна (непарна сторона) та вул. Є. Маланюка ж/м Придніпровський, виникла потреба змінити інвестиційну програму в частині зміни дільниці виконання робіт.

| Діюча інвестиційна програма | Зміни |
| --- | --- |
| Фінансування інвестиційної програми 1240,0 тис. грн. Планується здійснити заміну трубопроводів магістральної теплової мережі Ду200мм від МК-23 до МК-24 по вул. Леоніда Каденюка ж/м Придніпровський на попередньо ізольовані Ду200мм. Довжина ділянок dу=200 мм - 180 м у однотрубному обчисленні, тип прокладання трубопроводів – підземний. | Фінансування інвестиційної програми 298,73 тис. грн. Планується здійснити капітальний ремонт магістральних теплових мереж інв.№10000013977/0000 від МК-74 на перехресті вул. Роторна (непарна сторона) та вул. Є. Маланюка ж/м Придніпровський у 2025 році шляхом заміни трубопроводів магістральної теплової мережі dу=325 мм на трубопроводи з попередньою ізоляцією (безшовні), що відповідають вимогам ДБН В.2.5-39:2008 «ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» Довжина ділянок dy=325 мм - 36 м у однотрубному обчисленні, тип прокладання трубопроводів – підземний. |

Відповідно до структури тарифів, встановлених рішенням виконкому Дніпровської міськради від 17.09.2024 №6-17/9, джерелом фінансування інвестиційної програми є амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги, та виробничі інвестиції.

Таким чином, сума фінансування інвестиційної програми ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" на період з 01.10.2024 по 30.09.2025 у сфері теплопостачання, з урахуванням зазначених вище обставин, не вплине на зростання діючих тарифів на теплопостачання.