ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2025 рік

ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"

Інвестиційна програма ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 2025 рік, що погоджена рішенням Дніпровської міської ради від 24.04.2024 року №22/49, потребує внесення змін в частині обсягів фінансування та виконання робіт. Необхідність коригування погодженої інвестиційної програми викликана наступними об’єктивними обставинами:

- Значним зростанням вартості матеріалів та робіт та збільшенням обсягів по критично важливим об’єктам, що потребують капітального ремонту;

- Необхідність перерозподілу фінансування між окремими заходами в рамках одного розділу інвестиційної програми (в частині водопостачання);

- Необхідністю заміни заходів в частині капітального ремонту мереж водовідведення;

- Необхідністю перенесення невикористаних коштів інвестиційної складової в тарифах централізоване водовідведення за минулі періоди (2024 рік).

| Діюча інвестиційна програма | Зміни |
| --- | --- |
| Фінансування інвестиційної програми 2 051,00 тис. грн., з них: 1 209,00 тис.грн. – по водопостачанню, а саме: Капітальний ремонт мереж водопостачання Ду200 мм довжиною 140 п.м по вул. Космонавта Волкова від ВК-16 (перехрестя вул. Є. Маланюка – Л. Каденюка) до ВК-19 ж/м Придніпровський 842,00 тис.грн. – по водовідведенню, а саме: Капітальний ремонт вуличної мережі водовідведення Ду200 мм довжиною 210 п.м по вул. Леоніда Каденюка від КК-85 до каналізаційного колодязя КК-89 ж/м Придніпровський | Фінансування інвестиційної програми 2 102,35 тис. грн., з них: 1 209,00 тис.грн. – по водопостачанню, а саме: І. Капітальний ремонт вуличних мереж водопостачання Ду110 мм та Ду160 мм довжиною 405 п.м ж/м Придніпровський у 2025 році: 1). по вул. Кремінна від ВК-101 до ВК-120; 2). по вул. Леоніда Каденюка від ВК-17 до ВК-19; 3). по вул. Уляни Крюченко від ВК-148 до ВК-149; 4). по вул. Кирила Осьмака від ВК-125 до буд.№7; 5). по вул. Кирила Осьмака від ВК-128 до буд.№9; 6). встановлення пожежних гідрантів (6 од.) підрядним способом. ІІ. Заміна пожежних гідрантів підземних з підставкою (2 од.) господарським способом. 893,35 тис.грн. – по водовідведенню, а саме: Капітальний ремонт вуличної мережі водовідведення Ду160 мм довжиною 200 п.м по вул. Енергетиків, від буд.18,10,12 та вул. Леоніда Каденюка від буд. 13,15 до КК-86 ж/м Придніпровський у 2025 році |

Відповідно до структури тарифів, встановлених рішенням виконкому Дніпровської міськради 22.10.2024 №9-22/10, джерелом фінансування інвестиційної програми є амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги, та виробничі інвестиції, розмір яких складає:

- по водопостачанню:

амортизація виробничих засобів – 0,56 грн/куб.м;

виробничі інвестиції – 0,66 грн/куб.м;

- по водовідведенню:

амортизація виробничих засобів – 0,16 грн/куб.м.;

виробничі інвестиції – 1,10 грн/куб.м.

Наявні обсяги фінансування інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2025 рік за рахунок інвестиційної складової в тарифах складають 2 102,35 тис.грн. в тому числі:

- 2 051,00 тис.грн - очікуване виконання за 2024 рік, з них:

- 663,80 тис.грн - амортизація виробничих засобів;

- 1387,20тис.грн - виробничі інвестиції;

- 51,35 тис.грн. - перенесення невикористаних коштів інвестиційної складової в тарифах на централізоване водовідведення за минулі періоди (2024 рік).

Таким чином, сума фінансування інвестиційної програми ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" на 2025 рік у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, з урахуванням зазначених вище обставин, не вплине на зростання діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.